项目章程

* **项目名称**

淘其所好

* **项目经理**

阎洁

* **项目背景**

某市大量在校大学生（至少10万以上），有丰富的物品采购需求，学生购买力强导致物品大量闲置，如今电子商务的成熟以及学生群体早已熟悉网购，可以通过这款软件解决学生闲置物品太多的问题，可以让学生淘到心仪的产品。

* **项目目标**

为在校大学生提供的专门为解决二手物品交易的电子商务平台，使大学生在分享自己闲置物品的同事享受便利、贴心、实惠的服务

* **项目范围**
  + 学生淘：商品查询及浏览、下单、结账、评价；
  + 学生卖：商品上传、浏览商品信息；
  + 购物车：收藏心仪的产品；
  + 个人信息管理：订单信息、收货地址；
* **进度**
  + 2020．3月：组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品范围
  + 2020．4月：产品的需求细化、产品设计细化；
  + 2020．5-6月：组建网站建设团队，进入建设期；
  + 2020．7-8月：产品进入贝塔测试阶段（吸引尽可能广泛的学生进行测试）；
* **交付成果** 
  + 完全实现需求的可运行程序及源代码；
  + 主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、测试报告；
  + 主要项目管理文档：项目章程、进度计划、预算文档、人力资源计划、沟通计划、风险登记册、采购文件、主要变更记录、验收报告；
* **签字**